CAHIER DES CHARGES

Application de gestion multi-boutiques

Version 1.0 — Septembre 2026

# 1. Contexte et objectifs

Le porteur du projet souhaite mettre en place une plateforme logicielle lui permettant, en tant que gestionnaire, de superviser et d'administrer plusieurs boutiques à partir d'un point de contrôle unique. Chaque boutique conserve un propriétaire qui doit pouvoir suivre, de façon autonome et en lecture seule, l'évolution de son activité (ventes, stock, alertes).

Objectifs principaux :

- Centraliser la gestion des stocks et des ventes de plusieurs boutiques sur une seule plateforme.

- Offrir au gestionnaire une vision consolidée et comparative de la performance de chaque boutique.

- Donner à chaque propriétaire un accès simple et sécurisé, limité à sa ou ses propres boutique(s).

- Garantir la fiabilité, la sécurité et l'évolutivité du système pour accompagner l'ajout de nouvelles boutiques.

# 2. Acteurs et rôles

| Acteur | Droits et responsabilités |
| --- | --- |
| Gestionnaire (administrateur global) | Créer / suspendre des boutiques, gérer tous les stocks et ventes, consulter les rapports consolidés, gérer les utilisateurs et les droits |
| Propriétaire de boutique | Consulter en lecture seule le chiffre d'affaires, le stock et les alertes de sa ou ses boutique(s) |
| (Évolution future) Vendeur / caissier | Saisir les ventes et mouvements de stock au quotidien |

# 3. Périmètre fonctionnel

## 3.1 Gestion des boutiques

- Création, modification, activation/désactivation d'une boutique.

- Rattachement d'un ou plusieurs comptes propriétaires à une boutique.

## 3.2 Gestion des produits et du stock

- Catalogue de produits par boutique (nom, catégorie, prix, seuil d'alerte).

- Entrées, sorties et transferts de stock entre boutiques.

- Alertes automatiques en cas de rupture ou de stock faible.

## 3.3 Gestion des ventes

- Enregistrement des ventes (produit, quantité, montant, date, point de vente).

- Historique détaillé consultable et filtrable.

## 3.4 Tableaux de bord et rapports

- Vue consolidée multi-boutiques pour le gestionnaire (chiffre d'affaires global, comparaison entre boutiques).

- Vue individuelle en lecture seule pour chaque propriétaire.

- Rapports périodiques automatiques (hebdomadaires / mensuels) envoyés par email ou notification.

## 3.5 Gestion des utilisateurs et sécurité

- Authentification sécurisée (email/mot de passe, option OTP par SMS).

- Gestion des rôles et permissions (gestionnaire / propriétaire).

- Journal d'audit des actions sensibles (qui a modifié quoi, quand).

# 4. Exigences techniques

## 4.1 Architecture

Architecture en couches : applications clientes (web pour le gestionnaire, mobile pour les propriétaires), API backend centralisée, base de données relationnelle multi-tenant, cache et traitement asynchrone pour les rapports et notifications.

## 4.2 Stack technologique recommandée

- Backend : FastAPI (Python), authentification JWT, contrôle d'accès par rôle (RBAC).

- Base de données : PostgreSQL, isolation des données par boutique (boutique_id + Row-Level Security).

- Cache et tâches asynchrones : Redis, Celery ou RQ.

- Frontend web : React.

- Application mobile : Flutter.

- Hébergement : Render.com ou VPS, avec sauvegardes automatiques de la base de données.

## 4.3 Exigences non fonctionnelles

- Sécurité : chiffrement des mots de passe, isolation stricte des données entre boutiques, sauvegardes régulières.

- Performance : temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les tableaux de bord courants.

- Disponibilité : objectif de disponibilité mensuelle de 99 %.

- Évolutivité : architecture permettant l'ajout de nouvelles boutiques sans refonte majeure.

- Ergonomie : interface simple et accessible pour des utilisateurs non techniques (propriétaires de boutique).

# 5. Livrables

- Spécifications fonctionnelles et techniques détaillées, validées avant développement.

- Code source complet (backend, frontend web, application mobile).

- Application déployée en environnement de production.

- Documentation technique et guide d'utilisation.

- Formation à la prise en main pour le gestionnaire et les propriétaires.

# 6. Planning indicatif

- Phase 1 — Cadrage et spécifications détaillées.

- Phase 2 — Mise en place de l'architecture, de la base de données et de la sécurité.

- Phase 3 — Développement du backend (boutiques, produits, stock, ventes).

- Phase 4 — Développement du dashboard web gestionnaire.

- Phase 5 — Développement de l'application mobile propriétaires.

- Phase 6 — Rapports automatiques, alertes, journal d'audit.

- Phase 7 — Tests, recette avec le client, déploiement et formation.

Durée totale estimée pour une première version (MVP) : environ 3 à 5 mois, selon la disponibilité des ressources mobilisées.

# 7. Budget estimatif

Les montants ci-dessous sont des estimations indicatives, à ajuster selon la complexité finale retenue lors du cadrage, le nombre exact de boutiques à gérer dès le lancement, et les conditions de marché en vigueur. Ils ne constituent pas un devis contractuel définitif.

## 7.1 Coût de développement (version MVP, paiement unique)

| Module / lot | Durée estimée | Min. (FCFA) | Max. (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage, spécifications détaillées & maquettes | 1 - 2 semaines | 150 000 | 250 000 |
| Architecture technique, base de données multi-tenant & sécurité (RBAC, RLS) | 2 - 3 semaines | 500 000 | 800 000 |
| Backend API : gestion boutiques, produits, stocks, ventes | 4 - 5 semaines | 900 000 | 1 400 000 |
| Dashboard web gestionnaire (React) : vues consolidées et par boutique | 3 - 4 semaines | 700 000 | 1 100 000 |
| Application mobile propriétaires (Flutter, lecture seule + notifications) | 3 - 4 semaines | 700 000 | 1 100 000 |
| Module rapports automatiques, alertes de stock & journal d'audit | 2 semaines | 300 000 | 500 000 |
| Tests, recette, déploiement, formation à l'utilisation | 1 - 2 semaines | 250 000 | 400 000 |
| TOTAL - développement de la version MVP | 14 - 20 semaines | 3 500 000 | 5 550 000 |

## 7.2 Charges récurrentes mensuelles (hébergement, maintenance, support)

| Poste mensuel | Min. (FCFA) | Max. (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Hébergement (serveur applicatif + base de données, sauvegardes) | 40 000 | 90 000 |
| Maintenance corrective & support technique | 75 000 | 150 000 |
| Nom de domaine, certificats, services tiers (SMS/push) | 15 000 | 40 000 |
| TOTAL mensuel (hors développement) | 130 000 | 280 000 |

## 7.3 Options complémentaires (hors MVP)

- Module d'analyse avancée / prévision de la demande par IA : 500 000 à 900 000 FCFA.

- Mode hors-ligne pour l'application mobile (synchronisation différée) : 300 000 à 500 000 FCFA.

- Intégration d'un moyen de paiement mobile (Mobile Money) : 400 000 à 700 000 FCFA.

# 8. Modalités de paiement suggérées

- 30 % à la validation du cadrage et du présent cahier des charges.

- 40 % à la livraison du backend et du dashboard web (fin de la phase 4).

- 30 % à la livraison finale, après recette et formation.

Les charges récurrentes (hébergement, maintenance) sont facturées mensuellement à partir de la mise en production.

# 9. Glossaire

- MVP : Minimum Viable Product — version minimale fonctionnelle du logiciel.

- RBAC : Role-Based Access Control — contrôle d'accès basé sur les rôles.

- RLS : Row-Level Security — sécurité au niveau des lignes d'une base de données.

- Multi-tenant : architecture permettant à plusieurs clients (ici, boutiques) de partager une même application en gardant leurs données isolées.